## Slide 1
VintageHub
E-Commerce & ERP para Brechós
✦ Peças únicas com história ✦ Moda sustentável ✦ Estilo atemporal
Disciplina:
Engenharia de Software
Tipo:
Projeto de Produto – E-commerce + ERP
Turma:
Fatec Ourinhos
2026
Gabriel Gonçalves
Daniel Zanchetta
Rafael Fontes

## Slide 2
AGENDA
Estrutura da apresentação
Descrição do Projeto
Justificativa
Objetivos SMART
Benefícios Esperados
Stakeholders & Equipe
Restrições
Requisitos do Sistema
Entregáveis
Riscos
Prazo & Cronograma
Custos
Sobre o VintageHub
O VintageHub é uma plataforma completa de e-commerce voltada para brechós, unindo uma loja virtual moderna para consumidores com um sistema ERP integrado para administradores — tudo em um único produto de software.
O projeto nasce da necessidade de digitalizar brechós tradicionais, oferecendo uma experiência de compra moderna e sustentável, com gestão eficiente do estoque, pedidos e finanças.
E-commerce
ERP Integrado
Gestão de Estoque
Relatórios
Checkout Completo

## Slide 3
📋 DESCRIÇÃO DO PROJETO
PROJETO:
VintageHub
DESCRIÇÃO RESUMIDA:
Desenvolvimento de um sistema web que integra e-commerce para clientes finais e painel ERP para administradores de brechós.
🛍️ Módulo E-Commerce
Vitrine de produtos
Carrinho e checkout
Login / cadastro
Rastreamento de pedidos
Cupons de desconto
⚙️ Módulo de Gerenciamento Admin
Dashboard com KPIs
Gestão de estoque
Controle de pedidos
Relatórios financeiros
Cadastro de produtos
TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS
HTML / CSS / JS
React.js
Node.js
PostgreSQL
REST API
Git / GitHub

## Slide 4
❓ JUSTIFICATIVA — Por que fazer o VintageHub?
📉 Brechós sem digitalização
A maioria dos brechós opera manualmente, sem sistemas de gestão ou vendas online, perdendo oportunidades de mercado.
🌱 Crescimento da moda sustentável
O mercado de segunda mão cresceu mais de 20% nos últimos anos. A demanda existe, mas a oferta digital é escassa.
💸 Perda de receita por falta de ERP
Controle de estoque manual gera erros, perdas e ineficiência. Brechós precisam de sistemas simples e acessíveis.
👗 Experiência de compra ultrapassada
Compradores de moda vintage buscam praticidade. A ausência de e-commerce afasta o público mais jovem e digital.
📦 Dificuldade de rastrear pedidos
Sem sistema centralizado, clientes não têm visibilidade sobre seus pedidos, gerando insatisfação e reclamações.
🏷️ Precificação e cupons manuais
Promoções e descontos são gerenciados manualmente, dificultando a estratégia de vendas e fidelização.

## Slide 5
🎯 OBJETIVOS SMART
S
Específico
M
Mensurável
A
Atingível
R
Relevante
T
Temporal
S + T
Lançar o e-commerce VintageHub com módulo de compras funcional em até 6 meses após início do desenvolvimento.
M + T
Cadastrar ao menos 50 produtos no sistema e realizar 10 transações de teste com sucesso antes do lançamento oficial.
S + R
Disponibilizar painel administrativo (ERP) com controle de estoque, pedidos e relatórios financeiros integrados ao e-commerce.
M + T
Atingir tempo de carregamento abaixo de 3 segundos nas páginas principais em dispositivos móveis e desktop.

## Slide 6
💰 BENEFÍCIOS ESPERADOS
ANÁLISE FINANCEIRA (ESTIMADA)
(+) Receita mensal estimada
R$ 18.000
(–) Custo operacional mensal
R$ 4.000
= Ganho líquido mensal
R$ 14.000
Payback estimado
~4 meses
📈 Aumento de Vendas
Canal de venda online expande alcance para todo o Brasil, aumentando o volume de pedidos.
⚡ Eficiência Operacional
Automação do controle de estoque reduz erros e economiza horas de trabalho manual.
🌐 Presença Digital
Marca posicionada no mercado digital de moda sustentável com identidade visual forte.
😊 Experiência do Cliente
Processo de compra intuitivo, rastreamento e suporte geram fidelização e recompra.
♻️ IMPACTO SOCIAL & SUSTENTABILIDADE
O VintageHub contribui diretamente para a economia circular, prolongando a vida útil de roupas e acessórios, reduzindo o descarte têxtil e promovendo o consumo consciente — valores cada vez mais valorizados pelo consumidor moderno.

## Slide 7
👥 STAKEHOLDERS & EQUIPE
STAKEHOLDERS PRINCIPAIS
👔 Dono(a) do Brechó (Sponsor)
📣 Gerente de Marketing
💼 Diretor Comercial
DEMAIS STAKEHOLDERS
🛍️ Clientes finais (compradores)
📦 Fornecedores / doadores de peças
🚚 Parceiros de logística / frete
EQUIPE DO PROJETO
Gerente de Projeto
Coordenação geral, prazos e entregáveis
Dev Frontend
React.js, UI/UX, wireframes
Dev Backend
Node.js, API REST, banco de dados
Dev Full Stack
Integração, testes, deploy
Designer UX/UI
Identidade visual, protótipos
DBA / Infra
PostgreSQL, hospedagem, segurança

## Slide 8
🔒 RESTRIÇÕES & REQUISITOS
⛔ RESTRIÇÕES
💰 ORÇAMENTO MÁXIMO
R$ 35.000,00
📅 PRAZO LIMITE
6 meses
📋 REQUISITOS DOS STAKEHOLDERS
Site moderno, rápido e responsivo (mobile-first)
Painel admin intuitivo e com dados em tempo real
Sistema de cupons e promoções configurável
Checkout seguro com múltiplas formas de pagamento (PIX, Cartão, Boleto)
Controle de estoque com alertas de baixo estoque
📐 REFERÊNCIA DE WIREFRAMES
🖥️ 01 – Home (vitrine, hero, destaques)
🖥️ 02 – Login / Cadastro
🖥️ 03 – Carrinho & Checkout (4 etapas)
🖥️ 04 – Dashboard Admin (ERP)

## Slide 9
📦 ENTREGÁVEIS DO PROJETO
🌐 E-commerce Frontend
Página Home com vitrine e banners
Listagem e filtro de produtos
Página de produto com fotos e estados
Carrinho com cálculo de frete
Checkout em 4 etapas (Itens → Entrega → Pagamento → Confirmação)
🔐 Módulo de Autenticação
Tela de login e cadastro
Recuperação de senha
Login social (Google / Facebook)
Redirecionamento admin automático
⚙️ Painel ERP Administrativo
Dashboard com KPIs e gráficos
Gestão de pedidos
Cadastro e edição de produtos
Controle de estoque e alertas
Gestão de cupons e promoções
🗄️ Backend & Banco de Dados
API REST completa (Node.js)
Banco relacional PostgreSQL
Integração com gateway de pagamento
Sistema de envio de e-mails
Autenticação JWT

## Slide 10
⚠️ RISCOS DO PROJETO
RISCO
IMPACTO
PROB.
MITIGAÇÃO
Escopo crescente (Scope Creep)
Alto
Médio
Definição clara de requisitos, change control process
Atraso na integração de pagamentos
Alto
Baixo
Início antecipado da integração, uso de sandbox para testes
Equipe reduzida ou desistência de membro
Médio
Médio
Documentação do código, pair programming, backup de papéis
Falha de segurança nos dados dos clientes
Alto
Baixo
Autenticação JWT, HTTPS, testes de penetração
Estouro de orçamento
Médio
Baixo
Monitoramento semanal de custos, buffer de contingência de 15%

## Slide 11
📅 PRAZO & CRONOGRAMA
Fase 1 — Mês 1
Planejamento & Design
Project Model Canvas
Wireframes e protótipos
Definição de tecnologias
Setup do repositório Git
Fase 2 — Meses 2-3
Desenvolvimento Frontend
Home, login, listagem
Página de produto
Carrinho e checkout
Responsividade mobile
Fase 3 — Meses 2-4
Desenvolvimento Backend
API REST (Node.js)
Banco PostgreSQL
Integração pagamento
Autenticação JWT
Fase 4 — Meses 3-4
Painel ERP Admin
Dashboard + KPIs
CRUD de produtos
Gestão de pedidos
Relatórios e cupons
Fase 5 — Mês 5
Testes & QA
Testes unitários
Testes de integração
Testes de usabilidade
Correção de bugs
Fase 6 — Mês 6
Deploy & Entrega
Deploy em produção
Documentação final
Treinamento do cliente
Entrega oficial

## Slide 12
💵 CUSTOS DO PROJETO
ENTREGÁVEL / FASE
CUSTO
Planejamento & Design UX/UI
R$ 4.000
Desenvolvimento Frontend (React.js)
R$ 8.000
Desenvolvimento Backend (Node.js + BD)
R$ 9.000
Painel ERP Administrativo
R$ 6.000
Testes & QA
R$ 3.000
Deploy, Infra & Domínio (1 ano)
R$ 2.500
Documentação & Treinamento
R$ 1.500
Contingência (15%)
R$ 1.000
TOTAL ESTIMADO
R$ 35.000
RESUMO
FINANCEIRO
Orçamento
R$35k
Ganho/mês
R$14k
Payback
~4 meses

## Slide 13
🖥️ WIREFRAMES — VISÃO GERAL
WF 01
Home
Navbar com categorias e ícones
Hero banner com CTA
Faixa de diferenciais (4 icons)
Destaques da semana (8 cards)
Footer completo
WF 02
Login / Cadastro
Layout 2 colunas (brand + form)
Abas Entrar / Cadastrar
Login social (Google / Facebook)
Recuperação de senha
Redirect automático p/ Admin
WF 03
Carrinho & Checkout
Stepper 4 etapas
Lista de itens com quantidade
Cupom de desconto + frete
Formulário de entrega
Seleção de pagamento + confirmação
WF 04
Dashboard Admin (ERP)
Sidebar de navegação completa
KPIs em cards (receita, pedidos)
Gráfico de vendas (30 dias)
Tabela de pedidos recentes
Cadastro de nova peça (entrada)

## Slide 14
VintageHub
Moda sustentável. Tecnologia moderna. Negócio rentável.
✅ E-commerce completo
⚙️ ERP integrado
📈 ROI em ~4 meses
🌱 Impacto sustentável
🔒 Tecnologia segura
📱 Mobile-first
Obrigado!
Dúvidas e discussões?
2026 · Engenharia de Software · Fatec Ourinhos